AI简历设计与优化软件 - 需求分析文档

版本：V1.1（完善版）

日期：2026年8月24日

状态：完善稿

▎修订说明：本版在 V1.0 基础上补充完善——新增匹配度算法定义、简历版本管理细化、OCR 识别兜底、账号与权限体系、AI 调用策略与性能保障、合规性要求及关键风险应对措施。暂不涉及商业化/计费相关设计。

目录

1. [项目概述](#1-项目概述)

2. [用户分析](#2-用户分析)

3. [功能需求](#3-功能需求)

4. [用户交互流程](#4-用户交互流程)

5. [技术栈](#5-技术栈)

6. [非功能性需求](#6-非功能性需求)

7. [迭代规划](#7-迭代规划)

8. [关键风险与应对措施](#8-关键风险与应对措施)

附录：[关键接口定义](#附录关键接口定义)

1. 项目概述

1.1 项目背景

当前求职市场竞争激烈，一份高质量的简历是获得面试机会的关键。然而，多数求职者面临以下困境：

• 内容难写：缺乏经验，不知如何用STAR法则等专业方法组织语言，描述苍白无力

• 匹配度低：使用通用简历海投，无法针对特定岗位JD进行关键词和经历优化，导致简历在初筛阶段被淘汰

• 信息分散：编写简历和寻找岗位需在多个平台（Word、招聘网站）间切换，流程割裂，效率低下

1.2 项目目标

打造一款以AI为核心驱动力的简历工具，为求职者提供一站式求职解决方案，实现以下目标：

1. 智能化：利用AI自动诊断简历问题、生成高质量内容、并针对岗位进行优化

2. 闭环体验：打通“写简历”与“找岗位”的壁垒，让用户能直接关联公司官网岗位，并根据岗位需求定制简历

3. 提升效率：将用户从繁琐的格式调整和语言润色中解放出来，最终提升面试邀约率

2. 用户分析

2.1 核心用户画像

| 用户类型 | 典型场景 | 核心痛点 | 情绪状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应届毕业生 | 第一次写简历，海投无回应 | 没内容可写、不知道写什么、格式混乱 | 焦虑、迷茫 |
| 1-3年职场人 | 跳槽涨薪，投了没面试 | 简历像流水账、不会包装成果、和JD不匹配 | 挫败、着急 |
| 3-5年职场人 | 转行/晋升，简历体现不出价值 | 经历多但不会提炼亮点、不会量化成果 | 困惑、不自信 |
| 5年+资深人士 | 高阶岗位，简历要体现战略思维 | 简历太啰嗦或太虚、不会体现管理/业务影响力 | 谨慎、高要求 |

2.2 用户核心痛点

1. 内容产出困难：不知道写什么、怎么写，缺乏专业表达

2. 岗位匹配度低：看不懂JD背后的真实需求，不会针对性修改简历

3. 反馈缺失：投递简历后石沉大海，不知道问题出在哪里，无从改进

4. 流程繁琐：在文档编辑、招聘网站、公司官网之间反复横跳，耗时耗力

3. 功能需求

3.1 功能总览

AI简历设计与优化软件

├── 简历诊断

│   ├── 基础信息检查

│   ├── 内容质量评分

│   └── 可视化报告

├── 简历优化

│   ├── 一键优化

│   ├── 逐句精修

│   └── 优化前后对比

├── 目标岗位智能匹配

│   ├── 岗位搜索与选择

│   ├── JD智能解析

│   └── 针对岗位定向优化

└── 辅助功能

├── 简历版本管理

├── 多格式输入输出

└── AI对话式创建

3.2 简历诊断

功能描述：用户上传简历后，AI从多维度进行扫描，即时生成详细的“体检报告”。

详细需求：

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 基础信息检查 | 检测联系方式、教育背景、工作经历等关键模块是否缺失；检测时间轴是否存在断档 |
| 内容质量评分 | 基于STAR法则评估经历描述的完整性和影响力；对动词使用、数据量化程度、专业术语密度进行评分 |
| 可视化报告 | 生成总分与各维度得分；用红、黄、绿颜色高亮标注简历中的问题区域和亮点区域；给出具体修改建议 |

评分维度：

| 维度 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信息完整度 | 30% | 联系方式、教育背景、工作经历等模块是否完整 |
| 表达质量 | 40% | 动词力度、数据密度、STAR结构覆盖率 |
| 岗位匹配度 | 30% | 针对目标岗位JD的关键词覆盖、技能命中 |

3.3 简历优化

功能描述：在诊断基础上，AI对简历内容进行深度改写和优化，提升专业度和吸引力。

详细需求：

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 一键优化 | 用户点击按钮，AI自动将整份简历改写为高质量版本，保留所有原始事实 |
| 逐句精修 | 用户可选中任意一段经历，AI提供3种不同侧重点的改写方案（侧重数据成果、侧重过程方法、侧重项目影响力），由用户选择 |
| 优化前后对比 | 分屏或高亮显示优化前后的内容差异，并附上“AI优化说明”，解释为什么这样修改更好 |

优化示例：

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 原句 | 负责公司公众号运营，写文章涨粉 |
| 优化后 | 主导公司公众号从0到1搭建，6个月内通过内容策略实现粉丝增长2w+，平均阅读量提升150% |

3.4 目标岗位智能匹配

功能描述：这是形成闭环的关键功能，将简历优化与目标岗位直接关联。

子功能1：岗位搜索与选择

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 搜索方式 | 用户输入意向公司名（如“字节跳动”）和岗位关键词（如“产品经理”） |
| 数据来源 | 系统实时抓取并展示公司官网招聘页面上的在招岗位列表 |
| 展示信息 | 岗位名称、部门、地点、薪资范围、发布时间 |
| 支持公司 | 字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度、美团、京东、小红书、B站等主流互联网公司 |

▎说明：岗位数据抓取须遵守目标站点的 robots 协议与使用条款，仅采集公开在招信息，设置合理抓取频率（限速）并规范 UA 标识；优先接入官方开放接口或求职平台 API，爬虫仅作兜底与补充（详见「8. 关键风险与应对措施」）。

子功能2：JD智能解析

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 硬性要求提取 | 学历、工作年限、必备技能 |
| 加分项识别 | 特定行业经验、项目类型、工具熟练度 |
| 隐性要求推断 | AI推断的软素质、文化契合度 |
| 可视化展示 | 能力雷达图展示岗位对硬技能、软技能、学历经验等维度的要求 |

子功能3：针对岗位定向优化

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 关键词植入 | 在简历中自然融入JD中的核心关键词 |
| 经历重排 | 将与岗位最相关的经历自动置顶或高亮 |
| 能力匹配 | 识别并强化简历中与JD要求相符的能力描述 |
| 缺口提示 | 提示用户补充缺失的关键技能或项目经验 |
| 匹配度提升 | 展示优化前后的匹配度变化（如从47%提升至84%） |

子功能4：匹配度算法定义

为避免“匹配度”数字拍脑袋、失去公信力，需明确定义计算公式，保证结果可信、可解释：

| 维度 | 权重 | 计算方式 |
| --- | --- | --- |
| 关键词覆盖度 | 40% | JD 核心关键词/技能在简历中命中的覆盖率（词法匹配 + 同义词归一化） |
| 语义相似度 | 40% | 简历文本与 JD 文本经 text-embedding-3-small 向量化后的余弦相似度（归一化到 0~100） |
| 结构化硬性条件 | 20% | 学历、工作年限、必备技能等硬性条件的达标计分 |

综合匹配度 = 关键词覆盖度 × 0.4 + 语义相似度 × 0.4 + 结构化达标分 × 0.2

补充规则：

• 未满足硬性条件（如学历/年限不符）时，整体分数封顶（如不高于 40%），并在结果中明确提示“硬性条件未达标”；

• 每一处匹配提升均需给出可解释的“变化原因”，随报告展示，避免“黑盒打分”；

• 向量相似度需按岗位/行业做阈值校准，防止分数整体偏高或偏低。

3.5 辅助功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 简历版本管理 | 以一个主简历为基准，创建多个面向不同岗位的优化版本，支持版本对比、差异高亮与投递记录追踪 |
| 多格式输入 | 支持上传PDF/Word/图片格式简历；图片及扫描件经 OCR 识别，识别置信度低时提示用户人工校对 |
| 多格式输出 | 支持导出为PDF、Word或在线链接 |
| AI对话式创建 | 通过AI引导式提问，以对话形式帮助用户从零开始创建简历 |

简历版本管理 — 详细需求：

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 主简历 | 每个用户维护一份“主简历”，作为所有优化版本的基准；主简历更新后，用户可选择是否同步到各版本 |
| 版本创建 | 在“一键优化”或“针对岗位定向优化”完成后，可将结果另存为新版本，并关联目标岗位 |
| 版本对比 | 任意两个版本（含主简历）可并排对比，AI 高亮差异段落并附修改说明 |
| 投递记录 | 每个版本可记录投递状态、投递公司、岗位、投递时间、投递渠道与结果反馈（待面试/已淘汰/无回应） |
| 版本操作 | 支持重命名、复制、删除、设为主要投递版本，支持导出为 PDF/Word |

多格式输入 — OCR 识别兜底：

| 场景 | 兜底策略 |
| --- | --- |
| 图片/扫描件清晰度不足 | 系统对识别结果标记低置信度区域，提示用户核对并手动修正后再进入诊断 |
| OCR 版面错乱 | 以分块解析结果引导用户确认“模块归属”（工作经历/项目/教育）后再评分 |
| 解析失败 | 提供“手动粘贴/填写”入口，保证用户仍可完成诊断与优化 |

3.6 账号与用户体系

| 需求项 | 说明 |
| --- | --- |
| 注册登录 | 支持手机号+验证码、邮箱、第三方（微信/Google）登录；采用 JWT 无状态认证 |
| 账号安全 | 登录态失效控制、异常登录提醒；敏感操作（导出、删除简历）需二次校验 |
| 用户角色 | 普通用户（求职者）；后续可扩展企业/管理员角色（本阶段仅实现普通用户） |
| 数据归属 | 简历、版本、投递记录均绑定用户 ID；支持用户自主导出与彻底删除（满足数据可携带权与删除权） |

4. 用户交互流程

4.1 核心流程图

用户上传简历

│

▼

AI简历诊断

(3秒出报告)

│

├──────────────────┐

▼                  ▼

一键优化          搜索目标岗位

│                  │

▼                  ▼

查看优化结果      选择岗位

│                  │

▼                  ▼

下载/导出         JD智能解析

│

▼

匹配度分析

│

▼

针对岗位优化

│

▼

优化后对比

│

▼

导出投递

▎说明：上传后默认先进入「AI简历诊断」，用户有两条路径——直接「一键优化」快速产出，或走「搜索目标岗位 → JD解析 → 定向优化」的闭环主路径。为提升闭环转化，诊断报告页将显著引导用户进入岗位匹配路径。

4.2 典型场景：关联岗位优化

1. 找到岗位：用户搜索“字节跳动”和“产品经理”，系统展示字节跳动官网目前在招的产品经理岗位列表

2. 分析需求：用户点击“用户增长产品经理”岗位，系统解析JD，显示此岗位要求“数据分析”、“AB测试”、“用户分层”等技能

3. 发现差距：用户点击“匹配我的简历”，系统提示当前简历匹配度仅为45%，核心缺失“AB测试”相关项目经验描述

4. 定向优化：用户点击“针对性优化”，AI自动对简历进行改写，将“负责用户增长活动”改为“主导XX增长项目，通过A/B测试优化策略，实现新增用户周环比增长15%”

5. 完成投递：优化后匹配度提升至85%，系统将新版本存入“简历版本管理”并记录投递状态，用户导出PDF并跳转至官网完成投递

4.3 异常与边界场景

| 场景 | 系统处理 |
| --- | --- |
| 上传文件过大/格式错误 | 限制文件大小（如 ≤ 10MB），格式校验失败即时提示并给出支持格式 |
| AI 服务超时/限流 | 返回“处理中”状态，结果异步生成后通知用户；前端展示排队进度 |
| 目标公司暂无在招岗位 | 展示空态并建议“扩大关键词”或“关注相似公司” |
| OCR 识别置信度过低 | 提示人工校对，阻止进入评分计算，避免产生错误结论 |
| 匹配度硬性条件不达标 | 仍给出诊断，但明确标注硬性缺口与封顶分数 |

5. 技术栈

5.1 技术架构总览

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    前端 (Frontend)                        │

│          Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS          │

│          Shadcn/ui + Zustand + Framer Motion             │

└────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│ HTTP/REST API

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  网关层 (Gateway)                         │

│              Spring Cloud Gateway + JWT                  │

│              路由转发 · 限流 · 认证 · 日志               │

└────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────┼────────────────────────────────────┐

│                微服务层 (Microservices)                   │

│                                                          │

│  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐                 │

│  │  简历诊断服务   │  │  简历优化服务   │                 │

│  │  Spring AI +   │  │  Spring AI +   │                 │

│  │  OCR + ETL     │  │  Chat Model    │                 │

│  └────────────────┘  └────────────────┘                 │

│                                                          │

│  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐                 │

│  │  岗位匹配服务   │  │  岗位爬虫服务   │                 │

│  │  Spring AI +   │  │  Spring        │                 │

│  │  Embedding     │  │  Scheduler     │                 │

│  └────────────────┘  └────────────────┘                 │

│                                                          │

│  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐                 │

│  │   用户服务     │  │   文件服务      │                 │

│  │  Spring        │  │  Spring Cloud   │                 │

│  │  Security      │  │  Stream + MinIO │                 │

│  └────────────────┘  └────────────────┘                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

│

┌────────────────────┼────────────────────────────────────┐

│                 基础设施层 (Infrastructure)               │

│                                                          │

│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐  │

│  │PostgreSQL │ │  Redis   │ │ MongoDB  │ │Elastic-  │  │

│  │ (主数据)  │ │ (缓存)   │ │(原始数据) │ │search    │  │

│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘  │

│                                                          │

│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐  │

│  │ RabbitMQ │ │  MinIO   │ │Prometheus│ │ Grafana  │  │

│  │(消息队列)│ │(文件存储) │ │(监控采集)│ │(监控面板)│  │

│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘  │

│                                                          │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │              Docker + Kubernetes                  │   │

│  │             (容器化部署与编排)                     │   │

│  └──────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

5.2 技术选型明细

| 层级 | 技术组件 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 14 | 支持SSR/SSG，SEO友好，React生态丰富 |
| 前端语言 | TypeScript | 类型安全，提升代码质量和可维护性 |
| UI样式 | Tailwind CSS | 原子化CSS，快速构建自定义界面 |
| UI组件库 | Shadcn/ui | 基于Radix UI，高度可定制，代码可控 |
| 状态管理 | Zustand | 轻量级，API简洁，适合中型应用 |
| 动画 | Framer Motion | 声明式动画，交互体验流畅 |
| 图表 | Recharts | React原生图表库，支持雷达图等 |
| PDF预览 | PDF.js | Mozilla出品，前端渲染PDF |
| PDF生成 | jsPDF | 客户端生成PDF文件 |
| 后端框架 | Spring Boot 3.2 | 企业级Java框架，生态成熟 |
| AI框架 | Spring AI | Spring官方AI集成框架，统一API |
| AI模型(对话) | OpenAI GPT-4o | 用于简历内容生成、优化、诊断 |
| AI模型(嵌入) | text-embedding-3-small | 用于岗位匹配、语义搜索 |
| 向量存储 | PostgreSQL + pgvector | 关系型数据库+向量扩展，一套方案解决 |
| OCR引擎 | Tesseract (Tess4J) | 开源OCR，支持中英文混合识别 |
| PDF解析 | Apache PDFBox | 解析PDF简历文件 |
| API网关 | Spring Cloud Gateway | 微服务网关，统一入口 |
| 认证授权 | Spring Security + JWT | 无状态认证，适合微服务 |
| 限流降级 | Resilience4j | 服务熔断、降级、限流，保障高并发稳定 |
| 消息队列 | RabbitMQ | 可靠消息传递，异步解耦 |
| 缓存 | Redis | 高性能缓存，热点数据加速 |
| 文件存储 | MinIO | S3兼容对象存储，存储简历文件 |
| 搜索引擎 | Elasticsearch | 全文搜索岗位数据 |
| 爬虫框架 | Scrapy (Python) | 成熟的Python爬虫框架 |
| 浏览器渲染 | Playwright | 处理JS动态渲染页面 |
| 容器化 | Docker + Kubernetes | 容器化部署与编排 |
| 监控 | Prometheus + Grafana | 指标采集与可视化面板 |
| CI/CD | GitHub Actions | 自动化构建、测试、部署 |

5.3 关键技术决策

| 决策 | 说明 |
| --- | --- |
| Spring AI作为AI核心框架 | 统一API屏蔽不同AI模型提供商差异；与Spring Boot/Cloud无缝集成；原生支持pgvector向量存储 |
| PostgreSQL + pgvector | 无需额外维护向量数据库实例；向量数据与业务数据在同一事务中操作；利用PostgreSQL成熟的备份恢复能力 |
| 爬虫服务独立部署 | Python在爬虫领域生态更成熟；爬虫服务独立部署不影响核心Java微服务；通过RabbitMQ异步通信 |
| 微服务架构 | 各服务独立部署与扩展；技术栈可按需选择；故障隔离，单个服务故障不影响整体 |
| 匹配度综合评分模型 | 关键词覆盖 + 语义相似度 + 结构化硬性条件三维加权，规则与向量结合，兼顾解释性与准确性 |
| 合规优先的抓取策略 | 抓取仅限公开数据并遵守 robots 协议与使用条款，优先官方接口，多源冗余，降低法律与封禁风险 |

5.4 AI 调用策略与性能保障

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |
| 模型分级路由 | 一键优化/诊断等核心生成走 GPT-4o；关键词抽取、同义词归一、简单分类走轻量模型或规则，控制 token 成本 |
| 结果缓存 | 相同简历 + 相同 JD 的匹配/优化结果缓存（Redis），短时间内重复请求直接返回 |
| 异步化 | 诊断、优化、定向优化等耗时 AI 任务异步执行，通过 RabbitMQ 解耦，前端轮询/推送结果 |
| 限流与降级 | 网关 + Resilience4j 对 AI 接口限流；AI 服务不可用时降级返回规则版建议，保证核心功能可用 |
| 队列削峰 | 高峰期 AI 请求入队，按配额消费，避免大模型速率限制导致超时 |

6. 非功能性需求

6.1 性能要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| AI诊断报告生成时间 | < 5秒 |
| AI简历优化响应时间 | < 10秒 |
| 岗位搜索接口响应时间 | < 500ms |
| 支持并发用户数（Web） | ≥ 1000（AI 调用另行通过队列削峰与限流控制，见 5.4） |

6.2 安全性要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 文件存储 | 简历文件加密存储（AES-256） |
| 传输安全 | 全站HTTPS传输 |
| 接口认证 | API接口JWT认证 + 权限校验 |
| 数据隐私 | 严禁将用户简历数据用于AI模型训练 |
| 敏感信息 | 手机号、邮箱等支持脱敏展示 |

6.3 可用性要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 核心服务可用性 | ≥ 99.9% |
| 容错机制 | 支持服务降级与熔断（Resilience4j） |
| 数据备份 | 数据库主从复制 + 自动故障转移 |

6.4 可扩展性要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 架构设计 | 微服务架构，各服务独立部署与扩展 |
| 弹性伸缩 | Kubernetes HPA自动伸缩 |
| 业务扩展 | 新增公司爬虫只需添加新配置，无需改动核心代码 |

6.5 合规性要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据抓取合规 | 遵守目标站点 robots 协议与使用条款，仅采集公开在招信息，设置抓取频率与 UA 规范 |
| 个人信息保护 | 简历数据的收集、使用、存储、删除遵循《个人信息保护法》（PIPL）及 GDPR 等适用法规 |
| AI 数据使用 | 默认不将用户简历/岗位数据用于模型训练，除非取得用户明确单独授权 |
| 数据主体权利 | 支持用户查询、更正、导出、彻底删除个人数据（满足数据可携带权与删除权） |
| 内容责任 | AI 生成内容仅供优化建议，涉及事实（数据、经历）由用户确认，避免虚假陈述风险 |

7. 迭代规划

| 阶段 | 时间 | 核心功能 | 技术里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 1-2个月 | 简历上传解析、AI诊断、一键优化 | 搭建Spring AI框架、集成GPT-4o、实现基础PDF解析 |
| V1.0 | 2-3个月 | 岗位匹配度分析、JD定向优化、简历版本管理 | 接入pgvector向量存储、实现岗位爬虫、上线岗位匹配引擎 |
| V1.5 | 1-2个月 | 支持5-10家互联网公司官网岗位、投递记录追踪 | 扩展爬虫覆盖、Elasticsearch全文搜索、数据看板 |
| V2.0 | 2-3个月 | AI对话式简历创建、简历模板市场、用户社区 | 实现多轮对话引擎、模板创作者平台、社区功能 |

▎说明：岗位匹配是产品护城河，建议 MVP 阶段先用 2-3 家合作/公开接口公司小规模验证「诊断 → 匹配 → 定向优化」闭环的可行性，再于 V1.0 规模化爬虫覆盖。

8. 关键风险与应对措施

| 风险 | 等级 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 爬虫合规/封禁风险 | 高 | 岗位数据源中断，闭环链路断裂 | 优先官方开放接口/求职平台 API；爬虫遵守 robots 协议、限速、规范 UA；多数据源冗余备份 |
| AI 成本与速率限制 | 高 | 单用户成本高、并发超时 | 模型分级路由、结果缓存、异步化、队列削峰、限流降级（见 5.4） |
| OCR 识别准确率 | 中 | 基于错误文本误诊 | 置信度标记、人工校对兜底、解析失败提供手动输入（见 3.5） |
| 匹配度公信力不足 | 中 | 用户不信任“提升至 85%” | 明确计算公式、逐项可解释归因、硬性条件封顶规则（见 3.4） |
| 热门公司页面反爬升级 | 中 | 抓取失败率上升 | Playwright 动态渲染 + 代理池 + 失败重试与监控告警 |
| 数据安全与隐私 | 高 | 简历泄露引发合规风险 | AES-256 加密、HTTPS、JWT、脱敏、禁止训练、匿名化处理（见 6.2/6.5） |

附录：关键接口定义

| 接口名称 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户注册 | POST | `/api/v1/auth/register` | 注册账号 |
| 用户登录 | POST | `/api/v1/auth/login` | 登录并返回 JWT |
| 上传简历 | POST | `/api/v1/resume/upload` | 上传PDF/Word/图片格式简历 |
| 简历诊断 | POST | `/api/v1/resume/{id}/diagnose` | 对指定简历进行AI诊断 |
| 简历优化 | POST | `/api/v1/resume/{id}/optimize` | 对指定简历进行AI优化 |
| 岗位搜索 | GET | `/api/v1/jobs/search?company=X&keyword=Y` | 搜索公司官网岗位 |
| 岗位详情 | GET | `/api/v1/jobs/{id}` | 获取岗位详情与JD解析 |
| 岗位匹配 | POST | `/api/v1/jobs/{id}/match?resumeId=X` | 计算简历与岗位匹配度 |
| 定向优化 | POST | `/api/v1/jobs/{id}/optimize?resumeId=X` | 针对岗位优化简历 |
| 创建简历版本 | POST | `/api/v1/resume/{id}/versions` | 基于当前简历创建新版本 |
| 版本对比 | GET | `/api/v1/resume/{id}/versions/{a}/diff/{b}` | 对比两个版本差异 |
| 投递记录 | POST | `/api/v1/versions/{vid}/applications` | 记录该版本的投递状态 |
| 导出简历 | GET | `/api/v1/resume/{id}/export?format=pdf` | 导出简历为PDF/Word |

文档结束（V1.1 完善版）